Administracion de proyectos

# 1. Project Charter

El proyecto consiste en un sistema web para administrar proyectos integradores, controlar equipos, guias, entregas, revisiones, comentarios y evidencias academicas. El acceso de usuarios se realiza mediante matricula y contrasena; el correo se conserva como medio de recuperacion de contrasena.

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema Web de Administracion de Proyectos Integradores |
| Objetivo general | Centralizar la gestion, entrega, revision y seguimiento de proyectos integradores. |
| Alcance | Incluye roles, periodos, guias integradoras, equipos, apartados, entregas, revisiones, comentarios, bitacora y productos de codigo. |
| Usuarios principales | Direccion, coordinacion, docentes, asesores, revisores y estudiantes. |
| Entregable principal | Aplicacion web con autenticacion por matricula, carga de alumnos por Excel, gestion de equipos, revisiones y documentos finales. |

## 1.1 Justificacion

Actualmente el seguimiento de proyectos integradores puede dispersarse entre archivos, mensajes, correos, hojas de calculo y revisiones manuales. Esto complica conocer el estado real de cada equipo, identificar entregas pendientes, conservar evidencia de observaciones y distribuir la revision entre docentes o asesores. El sistema propuesto justifica su desarrollo porque centraliza usuarios, periodos, guias, equipos, entregas, revisiones y productos de codigo en una sola plataforma academica.

La solucion permite que direccion o coordinacion cargue alumnos mediante Excel, que el sistema respete equipos predefinidos cuando el archivo los incluya, y que permita asignacion manual o automatica cuando no existan equipos en la plantilla. Tambien mejora la trazabilidad porque cada avance, entrega, comentario y revision queda asociado a un usuario, fecha, estado y resultado.

## 1.2 Objetivos del proyecto

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| Objetivo general | Desarrollar un sistema web para administrar proyectos integradores, equipos, guias, entregas, revisiones y seguimiento academico bajo roles definidos. |
| Objetivo especifico 1 | Implementar autenticacion por matricula y contrasena, dejando el correo como medio de recuperacion de acceso. |
| Objetivo especifico 2 | Permitir la carga de alumnos mediante Excel, validando matriculas, correos de recuperacion, duplicados y equipos cuando aplique. |
| Objetivo especifico 3 | Gestionar guias integradoras, apartados, ponderaciones, evidencias, fechas limite y asignacion de revisores. |
| Objetivo especifico 4 | Registrar entregas, comentarios, resultados de revision, aprobaciones, rechazos, correcciones y productos de codigo. |
| Objetivo especifico 5 | Generar reportes y bitacora para dar seguimiento a avances, cumplimiento y trazabilidad del proyecto. |

## 1.3 Alcance del sistema

Administracion de usuarios por matricula, roles y estatus.

Recuperacion de contrasena mediante correo registrado.

Carga de alumnos por Excel desde direccion o coordinacion.

Asignacion de equipos desde Excel, automatica o manual.

Gestion de periodos, proyectos, guias integradoras y apartados.

Registro de entregas con archivos permitidos, enlaces y evidencias.

Revision de entregables con calificacion, resultado y comentarios.

Asignacion de revisores por apartado y control de permisos.

Generacion de documento final con apartados aprobados.

Bitacora de acciones relevantes para trazabilidad.

## 1.4 Fuera de alcance

No contempla una aplicacion movil nativa; el acceso sera mediante navegador web responsive.

No sustituye sistemas institucionales oficiales de control escolar.

No automatiza la evaluacion academica completa; apoya el registro, seguimiento y evidencia de la revision.

No incluye integracion obligatoria con servicios externos de pagos, biblioteca o recursos humanos.

## 1.5 Integrantes del equipo

| Integrante | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Miguel Espinal Botho | Tester |
| Juan Pablo Barrera Santiago | Programador |
| David Martinez Polvadera | Programador |
| Said Castillo Aguilar | Programador de base de datos |
| Nayeli Ortiz Dimas | Disenadora |
| Leslie Mayte Vicentes Acosta | Scrum Master |
| Flor Mendoza Hernandez | Product Owner |

## 1.6 Roles Scrum y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Product Owner | Prioriza necesidades del sistema, valida alcance funcional y resuelve dudas sobre reglas de negocio. |
| Scrum Master | Coordina sprints, facilita seguimiento, elimina bloqueos y cuida el cumplimiento de la metodologia Scrum. |
| Equipo de desarrollo | Construye modulos, base de datos, vistas, validaciones, integraciones y pruebas tecnicas. |
| Tester | Disena y ejecuta pruebas funcionales, de seguridad, carga de archivos, importacion por Excel y revision responsive. |
| Asesor / docente | Retroalimenta avances, valida criterios academicos y revisa entregables del proyecto. |

## 1.7 Interesados principales

| Interesado | Interes / necesidad | Relacion con el sistema |
| --- | --- | --- |
| Direccion / coordinacion | Controlar periodos, alumnos, equipos, guias y seguimiento general. | Administra configuracion academica e importacion por Excel. |
| Docentes / asesores | Revisar apartados asignados, registrar observaciones y evaluar evidencias. | Usan modulos de revision y seguimiento. |
| Estudiantes | Subir evidencias, consultar estado de entregas y atender correcciones. | Usan modulos de equipo, entrega y producto de codigo. |
| Equipo desarrollador | Construir una solucion funcional, mantenible y verificable. | Implementa, prueba y documenta el sistema. |

## 1.8 Supuestos, restricciones y dependencias

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| Supuesto | La direccion o coordinacion proporcionara la lista de alumnos en Excel con columnas acordadas. |
| Supuesto | Los usuarios contaran con matricula unica y correo valido para recuperacion de contrasena. |
| Restriccion | La mayoria de modulos funcionales debe quedar concluida antes del 1 de agosto de 2026. |
| Restriccion | El trabajo se pausa despues del 1 de agosto y se reanuda el 10 de septiembre de 2026. |
| Dependencia | El sistema depende de Laravel, PHP, MariaDB/MySQL, Composer, Vite y repositorio GitHub. |
| Dependencia | La revision academica depende de criterios definidos en la guia integradora y roles asignados. |

## 1.9 Criterios de exito

El sistema permite iniciar sesion con matricula y recuperar contrasena por correo.

La carga por Excel registra alumnos y equipos sin duplicar matriculas.

Los equipos pueden entregar evidencias y productos de codigo dentro de fechas establecidas.

Los revisores solo acceden a los apartados asignados.

Las revisiones guardan resultado, comentario, calificacion y trazabilidad.

La bitacora registra acciones relevantes con fecha, usuario y accion.

El cronograma Scrum alcanza el 70% de avance antes del 1 de agosto y cierra el 100% al 20 de noviembre.

## 1.10 Paleta de colores del sistema

La identidad visual del sistema utiliza colores institucionales y tonos de apoyo para mantener consistencia entre pantallas, tablas, botones, estados y mensajes de seguimiento.

| Muestra | Color | Hexadecimal | Uso dentro del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Azul UTVM | #15529A | #15529A | Barra superior, botones primarios, enlaces activos y encabezados principales. |
| Azul profundo | #0D376D | #0D376D | Titulos, texto destacado sobre fondos claros y elementos de navegacion. |
| Verde UTVM | #21A366 | #21A366 | Estados aprobados, confirmaciones, avance positivo y acentos academicos. |
| Verde academico | #0F7D47 | #0F7D47 | Subtitulos, etiquetas de modulo y estados secundarios correctos. |
| Turquesa | #1EA7D7 | #1EA7D7 | Avisos informativos, indicadores auxiliares, enlaces y elementos de ayuda. |
| Amarillo | #F3B21A | #F3B21A | Alertas, pendientes, advertencias y acciones que requieren atencion. |
| Gris claro | #F5F7FA | #F5F7FA | Fondos de paneles, formularios, tablas y separadores visuales. |

Modelo de casos de uso

Modelo entidad-relacion

Modelo relacional

Mapa de sitio

# 2. Seleccion de la herramienta de comunicacion

Para la comunicacion del equipo se proponen herramientas conocidas, accesibles y compatibles con el trabajo academico. La combinacion permite avisos rapidos, reuniones formales y envio de evidencias.

| Herramienta | Imagen | Uso | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp |  | Avisos inmediatos, acuerdos rapidos y recordatorios del equipo. | Es de uso cotidiano, permite grupos y reduce tiempos de respuesta para incidencias o cambios urgentes. |
| Gmail |  | Envio formal de documentos, enlaces, minutas y evidencias. | Permite trazabilidad por correo y sirve como medio formal de respaldo para acuerdos y recuperacion de informacion. |
| Google Meet |  | Reuniones de seguimiento, revisiones de avance y demostraciones de sprint. | Facilita sesiones remotas, presentacion de pantalla y seguimiento con asesores o integrantes del equipo. |

# 3. Seleccion y justificacion de la herramienta de gestion de proyecto de TI

La gestion tecnica del sistema se apoya en herramientas de desarrollo, versionamiento, base de datos y entorno local. La tabla resume su uso y justificacion dentro del proyecto.

| Categoria | Herramienta | Imagen | Uso dentro del sistema | Justificacion tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | Laravel |  | Desarrollo de rutas, controladores, modelos, autenticacion, validaciones y reglas de negocio. | Permite trabajar con arquitectura MVC, migraciones, Eloquent ORM, middleware y seguridad integrada para formularios y sesiones. |
| Backend | PHP |  | Lenguaje base para ejecutar Laravel y procesar la logica del servidor. | Es el lenguaje nativo de Laravel y cuenta con soporte amplio para paquetes, servidores web y desarrollo academico. |
| Base de datos | MariaDB |  | Motor principal recomendado para almacenar usuarios, equipos, guias, entregas, revisiones y bitacora. | MariaDB es compatible con MySQL, funciona bien con Laravel mediante el driver mysql y es una opcion libre para ambientes locales o institucionales. |
| Base de datos | MySQL |  | Alternativa compatible para persistencia relacional si el entorno institucional ya la utiliza. | Permite manejar llaves primarias y foraneas, consultas para reportes y migraciones de Laravel sin cambiar la estructura logica del sistema. |
| Interfaz | Tailwind CSS |  | Construccion de paneles, formularios, tablas, estados visuales y diseno responsive. | Acelera el diseno de pantallas consistentes mediante clases utilitarias y reduce CSS repetitivo. |
| Frontend | JavaScript / MDN Web Docs |  | Validaciones del lado del cliente, filtros, interacciones de formularios y comportamiento dinamico. | Se usa JavaScript para la experiencia del usuario y MDN como referencia tecnica oficial para documentar comportamiento del navegador. |
| Compilacion | Vite |  | Compilacion de assets CSS/JS y recarga rapida durante el desarrollo. | Vite se integra con Laravel y acelera el ciclo de desarrollo del frontend. |
| Versionamiento | GitHub |  | Repositorio del codigo fuente, ramas, commits, issues y seguimiento de avances. | Da trazabilidad al desarrollo y permite revisar cambios del equipo antes de integrarlos. |
| Dependencias | Composer |  | Instalacion y actualizacion de dependencias PHP del proyecto. | Controla versiones de librerias backend y el autoload requerido por Laravel. |
| Desarrollo | VS Code |  | Edicion de codigo, terminal integrada, extensiones PHP/Laravel y control Git. | Es ligero, extensible y facilita programar, revisar y depurar el proyecto. |
| Servidor local | Laragon |  | Ejecucion local de PHP, servidor web y MariaDB/MySQL durante pruebas. | Simplifica levantar el ambiente en Windows para validar el sistema antes de publicarlo. |

# 4. Matriz de control de riesgos

La matriz permite anticipar eventos que podrian afectar alcance, tiempo, calidad o continuidad del proyecto.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Accion de mitigacion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en carga o validacion de alumnos por Excel. | Media | Alto | Usar plantilla validada y pruebas con datos reales antes de la carga final. | Coordinacion |
| R-02 | Errores en asignacion de equipos. | Media | Alto | Validar matriculas duplicadas y permitir correccion manual posterior. | Coordinacion |
| R-03 | Perdida de trazabilidad en revisiones. | Baja | Alto | Registrar bitacora de cambios, fecha, usuario y accion. | Desarrollo |
| R-04 | Archivos de evidencia en formatos no admitidos. | Media | Medio | Definir formatos permitidos y mensajes de validacion. | Tester |
| R-05 | Fallas de comunicacion durante entregas. | Media | Medio | Mantener canales formales y recordatorios de fechas limite. | Lider de equipo |

# 5. Plan de pruebas

El plan de pruebas valida autenticacion, importacion por Excel, asignacion de equipos, gestion de guias, entregas, revisiones, documento final, trazabilidad y comportamiento responsive.

| ID del caso de prueba | Tipo de prueba | Modulo o pantalla | Escenario de prueba | Precondiciones | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI-01 | Funcional / Seguridad | Inicio de sesion y roles | Validar que coordinador, docente y estudiante ingresen con matricula y contrasena, y sean enviados a su panel correspondiente. | Usuarios registrados con matricula activa, contrasena vigente y rol asignado. | Tester |
| SPI-02 | Funcional / Seguridad | Recuperacion de contrasena | Comprobar que el usuario pueda solicitar recuperacion de contrasena usando su correo registrado para recibir el enlace o codigo de restablecimiento. | Usuario con matricula activa y correo de recuperacion registrado. | Tester |
| SPI-03 | Funcional / Importacion | Carga de alumnos por Excel | La direccion/coordinacion sube un archivo Excel con la lista de alumnos. El sistema valida columnas, matriculas duplicadas, correos de recuperacion y formato. | Sesion de coordinacion activa y plantilla Excel disponible. | Tester |
| SPI-04 | Funcional / Equipos | Asignacion desde Excel | Validar que si el Excel ya trae equipo por alumno, el sistema respete esa asignacion y cree los equipos correspondientes. | Excel con matricula, datos del alumno y columna de equipo o clave de equipo. | Tester |
| SPI-05 | Funcional / Equipos | Asignacion automatica | Validar que si el Excel no trae equipos, la coordinacion pueda generar equipos automaticamente o asignarlos manualmente. | Alumnos importados sin equipo definido. | Tester |
| SPI-06 | Funcional | Guias integradoras | Crear una guia, agregar apartados, modificar ponderaciones y versionar cambios sin perder historial. | Periodo y asignaturas registradas. | Tester |
| SPI-07 | Funcional / Permisos | Asignacion de revisores | Asignar docentes por apartado y comprobar que solo vean los apartados asignados. | Docentes y guia integradora activos. | Tester |
| SPI-08 | Funcional / Archivos | Entregas y evidencias | Subir archivos PDF, Word, Excel, imagenes y enlaces de repositorio validando tamano, formato y fecha limite. | Apartado abierto para entrega. | Tester |
| SPI-09 | Funcional | Revision de entregas | Registrar resultado aprobado, rechazado o corregir, con observaciones obligatorias cuando aplique. | Entrega enviada por el equipo. | Tester |
| SPI-10 | Integracion | Documento final | Generar el documento final con los apartados aprobados y verificar orden, contenido y formato. | Apartados requeridos aprobados. | Tester |
| SPI-11 | Datos / Trazabilidad | Bitacora | Comprobar que importaciones, cambios, recuperaciones, entregas y revisiones guarden fecha, usuario y accion. | Usuarios realizando operaciones. | Tester |
| SPI-12 | No funcional | Rendimiento basico | Validar respuesta aceptable al consultar proyectos, reportes y entregas con varios equipos activos. | Datos de prueba cargados. | Tester |
| SPI-13 | No funcional | Interfaz responsive | Revisar que formularios y tablas sean utilizables en escritorio y movil. | Navegadores disponibles. | Tester |

# 6. Plan de comunicacion y seguimiento

El seguimiento se organiza con reuniones periodicas, reportes de avance y registro de acuerdos para mantener control sobre entregables, riesgos y responsables.

| Actividad | Medio | Frecuencia | Participantes | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento de avance | Google Meet | Semanal | Equipo y asesor | Minuta o lista de acuerdos |
| Avisos urgentes | WhatsApp | Cuando aplique | Equipo de trabajo | Captura o confirmacion de recibido |
| Entrega de documentos | Gmail / repositorio | Por fecha limite | Responsable del entregable | Archivo enviado o enlace |
| Revision de cambios | GitHub | Por avance tecnico | Desarrollo y revisor | Commit, issue o comentario |

# 7. Cronogramas

El cronograma corresponde a la creacion del sistema web y se organiza bajo Scrum. El trabajo se divide en sprints con meta de completar aproximadamente el 70% de los modulos antes del 1 de agosto de 2026. Despues de una pausa, el proyecto se reanuda el 10 de septiembre de 2026 para cerrar el 30% restante y concluir el 20 de noviembre de 2026. Se consideran fines de semana y dias festivos/no laborables para evitar entregas criticas en esas fechas.

| Sprint | Periodo | Objetivo / modulos | Entregable | Avance | Consideraciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 24-28 jun 2026 | Inicio Scrum: backlog inicial, alcance, repositorio, ambiente local y criterios de terminado. | Backlog priorizado, ambiente Laravel/MariaDB y estructura base. | 10% | Arranque desde hace dos semanas respecto al 8 de julio; trabajo ligero en fin de semana. |
| Sprint 1 | 29 jun-12 jul 2026 | Autenticacion por matricula, roles, usuarios, recuperacion por correo y base de datos inicial. | Login por matricula, roles base y migraciones principales. | 25% | Modulo de acceso debe quedar estable antes de avanzar con equipos. |
| Sprint 2 | 13-19 jul 2026 | Carga de alumnos por Excel, validacion de matriculas, periodos y asignacion inicial de equipos. | Importacion Excel y gestion de alumnos/equipos funcional. | 45% | Incluye Excel con equipo definido o asignacion posterior por coordinacion. |
| Sprint 3 | 20 jul-1 ago 2026 | Guias integradoras, apartados, ponderaciones, entregas, evidencias y revisiones basicas. | Mayor parte de modulos operativos; demo de corte al 70%. | 70% | El 1 de agosto queda como hito de avance; evitar dejar modulos principales para despues. |
| Pausa | 2 ago-9 sep 2026 | Receso operativo y resguardo del avance. | Backlog congelado y pendientes priorizados para reanudacion. | 70% | No se programan sprints activos; solo soporte si surge una incidencia critica. |
| Sprint 4 | 10-25 sep 2026 | Reanudacion, ajuste de backlog, tableros, reportes y mejora de flujo de entregas/revisiones. | Dashboard y reportes base integrados. | 78% | 16 de septiembre: Dia de la Independencia, no programar entrega critica. |
| Sprint 5 | 28 sep-9 oct 2026 | Bitacora, trazabilidad, permisos finos, comentarios y generacion de documento final. | Trazabilidad y documento final funcionando. | 85% | Se refuerzan auditorias de cambios por usuario, fecha y accion. |
| Sprint 6 | 12-23 oct 2026 | Pruebas funcionales, responsive, validaciones de archivos, seguridad y recuperacion de contrasena. | Version candidata con correcciones funcionales. | 92% | 12 de octubre se considera solo como fecha civica; no afecta el sprint, pero se evita carga critica si la institucion lo marca. |
| Sprint 7 | 26 oct-6 nov 2026 | Pruebas integrales, correccion de errores, ajuste de rendimiento y validacion con datos de prueba. | Release candidate validado por tester. | 96% | 2 de noviembre: Dia de Muertos; dejar margen por posible suspension institucional. |
| Sprint 8 | 9-20 nov 2026 | Estabilizacion final, despliegue, respaldo, manual breve, cierre de incidencias y presentacion final. | Sistema concluido y listo para entrega final. | 100% | 16 de noviembre: descanso por Revolucion Mexicana; 20 de noviembre se reserva para cierre/presentacion, no desarrollo fuerte. |